警戒船管理運用要領記載例

（※警戒船管理運用要領は記載例をそのまま使用せずに、申請内容の形態にあったものに替えて

記載して下さい。）

１　目的

この要領は、（注：会社名を記入）が施工する「注：工事名を記入」の実施に際し、当社が

配備する警戒船の業務を的確に実施し、もって工事作業等の実施海域及びその付近海域におけ

る船舶航行の安全と工事作業等の円滑な遂行を図り、事故の防止に万全を期すことを目的とす

る。

２　警戒船の配備

（１）本工事中は、＿＿隻の警戒船を配備する。

（２）配備する警戒船は次のとおりとする。

| 船名 | 総トン数 | 乗組員 | 配備期間 | 配備時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ○○丸 | ○○トン | ○名 | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日 | ○○○○～○○○○ |

３　警戒船の指揮及び通信連絡体制

警戒業務管理者及び警戒業務管理補助者（以下「警戒業務管理者等」という。）

- 警戒業務を適格に処理するため、次のとおり警戒業務管理者＿＿名及び警戒業務管理補

助者を置く。

|  | 氏名 | 年齢（生年 月日） | 経歴 | 受講年月日 | 受講地 | 証明書番号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 警戒業務 管理者 |  |  |  |  |  |  |
| 警戒業務 管理補助者 |  |  |  |  |  |  |

（２）指揮系統は次のとおりとする。

警戒船

・船名

・船長名

・TEL

警戒業務管理者

警戒業務管理補助

・氏名

・TEL

工事責任者

・職名

・氏名

・TEL

本社

・職名

・氏名

・TEL

（注：夜間の配備がある場合は各連絡先に夜間の電話番号も記入のこと）

（３）警戒船の船長

警戒船の船長には、次の者をあてる。

| 会社名 | 船名 | 氏名 | 経歴（警戒船の乗船経歴） | 受有海技免状の種類 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（４）専従警戒要員

警戒船には、次のとおり専従警戒要員を＿＿名乗船させ、警戒業務管理者等の指揮の下に

船長と協力して、本要領の定めるところにより警戒業務の実施にあたらせる。

| 会社名 | 氏名 | 生年月日 | 経歴 （警戒船の乗船経歴） | 業務講習受講年月日及び 当該講習主催者名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（５）通信連絡体制

① 警戒業務実施中における警戒業務に関する通信連絡体制は、次のとおりとする。

（注：茨城海上保安部は029－262-4106を記入）

本社名

TEL

関係官庁

TEL

関係民間団体TEL

工事責任者

TEL

警戒業務管理者又は安全管理室

TEL

一般船舶

TEL

作業船

TEL

警戒船

TEL

② 警戒船の船長及び専従警戒要員は、常時連絡無線を聴取し、航行船舶からの質問に応

じるほか、緊急事態の把握に努める。

③ 通信連絡を行う場合の昼間・夜間の関係先電話番号、連絡方法及び警戒船の呼出名称

等は、別表のとおりとする。

４　警戒を行う区域等

警戒船が警戒を行う区域及び警戒船の配備位置は、別図に示すとおりとする。

５　警戒船の性能、設備

（１）警戒船の性能は次のとおりとする。

総トン数　　　　　　トン　最高速力　　　　　　ノット

長さ　　　　　　　　ｍ　　幅　　　　　　　　　ｍ

船橋における眼高　　　　　ｍ

（２）警戒船には次の通り装備する。

連絡設備…電話・VHF

監視機材…双眼鏡・レーダー

注意喚起器材…拡声器、手旗、赤旗（夜間：信号灯・探照灯）

表示器材…「警戒中」と記載した横断幕（夜間：電光掲示板）

その他…関係する海域の海図

※（参考記載）

| 設備等の種類 | 全ての警戒船が装備するもの | 工事作業等の実施海域等の状況を踏まえ装備するもの |
| --- | --- | --- |
| 連絡設備 | 他の警戒船、工事作業等の現場、警戒業務管理者及び関係海上保安官署と連絡が可能な無線設備又は携帯電話 | 超短波無線電話（国際VHF）又は船舶電話 |
| 監視機材 | 双眼鏡 | レーダー又はAIS送受信機 |
| 注意喚起器材 | 拡声器、手旗、赤旗（１ｍ×１ｍ）及び信号灯又は探照灯 | 探照灯、サイレン又は国際信号旗 |
| 表示器材 | 警戒船であることが用意に識別可能な横断幕又は表示板及び特別灯火（青色閃光灯又は青と白の閃互光灯） | 電光表示板 |
| その他 | 関係する海域の海図、海事法令集 | 消火ポンプ 関係する水路通報、航行警報等 |

６　警戒業務実施要領

６－１ 警戒業務

（１）警戒船の業務

警戒船は、工事作業の実施海域付近において、主として次の業務を行なう。

① 工事作業等及び航行制限の内容に関する情報を航行船舶等へ提供すること。

② 工事作業等の関係船舶の交通を整理すること。

③ 工事作業等の実施海域に異常接近する船舶に対し注意を喚起すること。

④ 工事作業等の実施海域内の関連施設及び工事作業等の関係船舶に異常接近する船舶

の監視を行うこと。

⑤ 工事作業等の実施海域を示す標識その他の関連施設の異常の有無の監視を行うこと。

⑥ 工事作業等の実施に伴って発生した事故により船舶交通に危険が生じ、又は生ずるお

それのあるときは、人命の安全確保及び船舶交通の危険を防止するため必要な応急の措

置を行うこと。

⑦ 工事作業等の実施海域を示す標識その他の関連施設の異常を発見した場合又は工事作

業等の実施海域及び警戒を行う区域内で事故が発生した場合は、実施海域内の関係者に

その状況を通報するとともに、警戒業務管理者等へ報告すること。

（２）基本的留意事項

船長及び専従警戒要員は協力して次の事項を実施する。

① 警戒業務が的確に実施できるよう、船体・機関・機器等の保全並びに警戒業務に必要

な研鑚及び各種訓練の実施に努めること。

② 乗組員の作業を明確に定めた配置表を船内の見えやすい場所に掲示しておくこと。

③ 警戒業務実施方法の参考とするため警戒業務記録簿を備え付け、警戒業務管理者等

から入手した情報・指示、警戒業務の引継事項、実施概要等を記録すること。

（３）警戒業務実施前の遵守事項

① 情報の入手

警戒船は、警戒業務管理者等を通じ、次の情報を入手し、船内に周知しなければなら

ない。

イ　工事作業等の状況

ロ　作業船等の運航計画

ハ　気象通報

ニ　その他必要な事項

② 警戒船の出港前点検

警戒業務を的確に実施するため、警戒船の性能設備等を最良の状態にしておく必要が

あるため、次の事項を確認すること。

イ　法定職員、専従警戒要員の乗船

ロ　燃料、食料、清水等のとう載

ハ　船体、機関、設備等の現状

（４）警戒業務実施中における遵守事項

① 警戒船の立場は、工事作業等の情報を伝達する等一般船舶の安全航行について協力す

るものであって、他船に対する指示権や航法上の優先権を有するものではないことに留

意する必要がある。

② 警戒船の船長は、海上衝突予防法、海上交通安全法、港則法等関係法令を遵守し、航

行の安全を確保する。

③ 警戒船の船長は、操船者及び専従警戒要員を、常時船橋に配置して見張りを厳重にし、

レ－ダ－等を活用して、工事作業等の実施海域に異常接近するおそれのある船舶の動向

を早期に把握する。

④ 警戒船の船長は、特別の指示による場合及び緊急の場合のほか、警戒を行う区域を離

れないようにする。

⑤ 警戒船の船長は、緊急その他やむを得ない場合のほか、いたずらに他船に接近しない。

⑥ 警戒船の船長は、巡視船艇から海難救助等の緊急措置について協力要請があった場合

には、その旨を警戒業務管理者に報告し、指示を受けこれに協力する。

６－２ 警戒業務実施方法

- 一般的な工事作業等の警戒の要点

① 警戒船の船長は、担当する警戒を行う区域内を適宜巡回し、航行船舶、工事作業等の

関係船舶等の運行状況及び航行援助施設並びに気象・海象状況に留意し、予め決められた時刻に次の事項を警戒業務管理者等に報告する。

なお、前記状況に異常を認めた場合には、その都度、警戒業務管理者等に報告する。

イ 警戒を行う区域内の状況

ロ 標識その他の関連施設の異常の有無

ハ 天候及び海上模様

二 その他必要な事項

② 警戒船の船長及び専従警戒要員は、工事作業等の関係船舶が一般船舶の航行を妨害す

るおそれがあるとき等航行の安全上必要な場合には、警戒業務管理者等に報告するとと

もに、作業船の交通の整理を行う。

（２）移動しながら行われる工事作業の警戒の要点

① 警戒船の船長は、原則として工事作業等の関係船舶（以下「被警戒船」という。）等か

ら指示又は要請された位置に船位して、被警戒船と連絡を保ちながら警戒に当たる。

② 被警戒船等と他船とが危険な見合い関係になるおそれがある場合には、直ちに相手船

に近づき、無線、サイレン又は拡声器等適切な手段により、接近してくる船舶に事故防

止の協力を求め、危険な見合い関係とならないように努めるとともに、直ちにその状況

を被警戒船に連絡する。

③ 警戒船と被警戒船の間に、他船を割り込ませないよう警戒する。

（３）警戒船の運航中止条件

警戒業務管理者は、気象・海象等の状況を勘案のうえ、警戒船の運航中止又は待機の指示

を行う。

なお、運航中止の基準は次のとおり。

風速　平均　　　　m/sec以上

波高　　　　m以上

視程　　　　m以下

- 異常気象・海象時の措置

① 警戒船が気象・海象等の事由により退避する場合の場所は、原則として工事作業等の

実施海域付近とし、気象・海象等が回復次第、警戒を行う区域に復帰する。

② 警戒船は、荒天のため待機する場合、警戒業務管理者等から命じられた待機場所に待

機する。

③ 警戒船の船長は、荒天候のため待機し、及び気象・海象等の回復により復帰したとき

は、警戒業務管理者等に報告する。

④ 警戒船の船長は、荒天待機等で避泊する場合は、緊急事態の発生に備え、他船の影響

等により出動不能となることのないよう泊地を選定する。

⑤ 警戒船の船長及び専従警戒要員は、視界不良等のため工事作業等の実施海域付近で退

避又は待機する場合は、レ－ダ－等を活用して航行船舶の動静把握に務める。

（５）警戒船の交替等

① 警戒船の船長は、交替のために基地を出発するときは、その旨を警戒業務管理者等に

報告し、必要な指示を受ける。

② 警戒船の船長は、燃料及び清水等の補給若しくは機関故障等のため業務の遂行ができ

なくなったとき又は交替警戒船と業務の引継ぎを完了したときは、警戒業務管理者等に

報告する。

③ 警戒船の船長は、交替警戒船と業務の引継ぎを行った後でなければ原則として警戒を

行う区域を離れない。

④ 引継事項は次のとおりとし、これを確認のうえ、警戒船業務記録簿の引継事項欄に記

載する。

イ 業務の実施状況及び今後の予定

ロ 航行船舶の動静

ハ 航行援助施設の現状

二 船体・機関・機器・警戒業務実施上必要な設備・通信設備等の現状

ホ 燃料及び清水等船用品等の保有状況

へ その他警戒業務実施上必要な事項

⑤ 警戒船の船長は、交替して勤務についたときは、その旨を警戒業務管理者に報告する。

⑥ 警戒船が勤務を交替して基地に帰投したときには、専従警戒要員は、警戒業務実施中

の状況を警戒船日報に記載し、警戒業務管理者等に提出する。

６－3 緊急時の措置

（１）異常接近船舶等に対する措置

① 警戒船は、一般航行船舶等が工事作業等の実施海域に異常接近するおそれがある場合

には、次の措置を講じ、事故防止に万全を期す。

イ 航行船舶等の進路及び速力等から判断して、工事作業等の実施海域に異常接近する

おそれがある場合には、直ちに当該船舶に近づき、無線、汽笛、拡声器、探照灯又は

赤旗等適切な手段により、注意喚起を行う。

ロ 接近防止のため、必要に応じ、接近を阻止する位置に船位して注意喚起を行う。

ハ 夜間にあっては、探照灯を使用して、工事作業等の実施海域を標示する灯浮標や海

上作業施設等を照射し、危険が迫っていることを早期に相手船に知らせる。

なお、探照灯を使用するにあたっては、相手船を幻惑させないよう留意する。

② 自船のみで侵入を阻止することが困難である場合には、早期に他の警戒船等の協力を

求める。

③ 侵入船舶があった場合には、当該船舶に対し、早期に工事作業等の実施海域外へ退避

するよう協力を求め、必要に応じ誘導等の措置を講じるとともに、次の事項を直ちに警戒

業務管理者等に報告する。

また、速やかに異常事態発生状況報告書及び航跡を作成し、警戒業務管理者等に提出す

る。

イ 船種、船名（漁船にあっては漁船登録番号）

ロ トン数

ハ 船籍

二 仕出港及び仕向港

ホ 船舶電話番号

へ 代理店の住所、名称、電話番号

ト 侵入の概要及び警戒船のとった措置

チ 損害の有無及び状況

リ その他参考事項

なお、工事区域へ侵入し、又は侵入のおそれのある船舶に対し安全確保のため、誘導の

必要が生じた場合は、他船の動向に注意するとともに自船の位置を的確に把握した上で被

誘導船の喫水、操縦性能（特に旋回性能）を考慮して誘導する。

④ 警戒船の船長及び専従警戒要員は、工事作業等の実施海域に設置された標識その他の関

連施設の異常の有無の監視を行い、異常を発見した場合には、直ちにその状況を警戒業

務管理者等に報告する。

（２）事故発生時にとるべき措置

① 警戒船の船長及び専従警戒要員は、工事作業等の実施海域及び警戒を行う区域内で事

故が発生した場合には、直ちに現場に急行し、配置表に基づき必要な措置を講じるとと

もに、次の事項を警戒業務管理者等に報告する。

イ 事故の種別

ロ 発生日時

ハ 発生場所

二 事故の概要

ホ 措置の概要

へ その他参考事項

② 速やかに異常事態発生状況報告書を作成して警戒業務管理者に提出する。

６－４　その他

警戒業務の実施にあたっては、日ごろから、当該海域を航行する船舶の一般的な運動性能並

びに地域の特性を考慮した気象・海象の状況、船舶交通の状況、漁業操業の実態等の海域環

境の把握に努める。

７　管理業務

７－１警戒業務管理者

（１）警戒業務管理者の職務

警戒業務管理者は、主として次の業務を行う。

① 警戒業務全般に係る調整に関すること。

② 警戒船の運用及び警戒業務の実施に関し必要な情報の収集並びに警戒船の船長及び

専従警戒要員に対する当該情報の伝達に関すること。

③ 警戒業務の実施に係る警戒船及び関係海上保安官署との連絡に関すること。

④ 警戒船船長及び専従警戒要員に対する工事作業等の内容の周知に関すること。

⑤ 専従警戒要員及び警戒船乗組員の教育・訓練に関すること。

⑥ その他警戒業務の実施に係る必要な事項に関すること。

７－２ 警戒業務の管理

（１）警戒業務の管理方法

① 警戒業務管理者等は、事前に警戒船の運用計画を策定して警戒船の船長に指示する。

② 事前の運用計画においては、次の事項を明確にしなければならない。

イ　警戒船の行動に関すること。

ロ　燃料及び清水等の補給に関すること。

ハ　警戒船及び乗組員の交替に関すること。

ニ　特殊作業に関すること。

ホ　乗組員の研修、訓練に関すること。

ヘ　その他必要な事項。

③ 警戒業務管理者は、休暇等の事由により警戒業務管理者としての職務を行うことがで

きない場合における当該業務の代行者をあらかじめ警戒業務管理補助者の中から指名し

ておく。

④ 警戒業務管理者等は、警戒船が警戒業務に従事している間は、警戒船が行う業務の実

施状況を把握できる事務所に自ら勤務するか又は代行者を勤務させる。

⑤ 警戒業務管理者等は、工事責任者又は陸上支援組織（以下「工事関係者」という。）と

の連絡を密にし、警戒船が必要とする情報の提供を受けてそれを警戒船に提供し、また

警戒船から報告のあった異常接近船に関する情報、警戒を行う区域内で発生した事故に

関する情報及び巡回中に発見した工事作業関連施設の異常に関する情報等を工事関係者

へ報告又は通報する。

８　専従警戒要員及び警戒船乗組員の教育・訓練

- 警戒業務管理者等は、専従警戒要員及び警戒船乗組員に対し、海上交通関連法令、緊急

事態発生時の措置等警戒業務に必要な教育及び実地訓練を警戒業務開始前に１回以上実施

し、その後、毎月１回以上実施する。

- 警戒業務管理者等は、工事作業等において発生した乗揚げ海難その他の事故事例を調査

研究し、専従警戒要員及び警戒船乗組員に対し、周知徹底を図る。