第９号様式

○○許可申請書(注1) 年 月 日 仙崎海上保安部長 殿 申請者 住所 氏名 １ 目的及び種類(注2) ２ 期間及び時間(注3) ３ 区域又は場所(注4) ４ 方 法(注5) ５ そ の 他(注6)

注意事項

注 ：第９号様式でＡ４用紙１枚とする。記載内容によって２枚以上となりうる場合は、　　　　 各記載内容を別紙として添付する。

注1：用途により、表題中不要の文字を削ること。

仙崎港内の工事・作業は許可申請となります。

〔 例 〕工事の許可申請の場合　→　「工事許可申請書」

作業の許可申請の場合　→　「作業許可申請書」

注2：目的及び種類 単に「○○○港改修工事」とすることなく、工事作業の内容を具体　　　　 的に記載する。

〔例１〕　○○発注による○○岸壁○○メートルの築造工事

（床掘、基礎捨石、ケーソン据付、上部工施工）

〔例２〕　○○発注による○○岸壁潜水調査

〔例３〕　○○港　｛海図上の著名物標の｝○○を基点として次の各点を順次結んだ　　　　　　　　線で囲まれた海域（別図参照）

イ点は、基点から○○度○○メートルの地点

ロ点は、イ点から○○度○○メートルの地点

ハ点は、ロ点から○○度○○メートルの地点

ニ点は、ハ点から○○度○○メートルの地点

注3：期間及び時間 実際に工事又は作業をする期間（開始年月日、完了年月日）及び１　　　　 日の作業時間を記載する。

〔例１〕　自　令和○年○月○日

至　令和○年○月○日

○○○○から○○○○までの間

（または　日出から日没まで）

〔例２〕　令和○年○月○日～令和○年○月○日

○○○○から○○○○までの間

（または　日出から日没まで）

注4：海図上の著名物標からの方位距離で明示し、場所・区域が確認できる図面等を添付　　　　 すること。

〔例１〕　○○港　○○会社○○岸壁前面海域（別図参照）

〔例２〕　○○港　｛海図上の著名物標の｝○○から○○度○○メートルの海域

（別図参照）

注5：工事又は作業の手順に従い、工種毎に施工内容を具体的に詳しく記載する。

〔 例 〕

基礎工

１　グラブ式浚渫船（○○号）で－○○ｍまで床掘（土量○○‰）を行う。

床掘土は、土運船により○○に埋め立て用土として投入する。

（別図　○○、○○参照）

２　ガット船により、○○から石材を運搬し、床掘箇所に投入する。

（別図　○○参照）

３　潜水士により、－○○ｍに荒均し、本均しを行う。

（別図　○○参照）

付帯工

１　汚濁防止膜の設置、撤去

本工事期間中、別図○○の位置に、汚濁防止膜○○めーとる、クレーン船　　　　　　　　と潜水士により設置、撤去する。

汚濁防止膜には簡易標識灯（２秒１閃、黄色灯火）を３個設置する。　　　　　　　　　　　（設置要領　○○図参照）

注6：標識設置、警戒要領その他船舶に対する事故防止措置、中止基準等について記載す　　　　 ること。

（イ）標識、灯火等を設置する場合は、設置場所、標識の種類又は型式及び灯質、　　　　　　　 光達距離等

※｛設置場所は図面にも記載し、標識のカタログを添付する。｝

（ロ）警戒船を配備する場合、警戒位置及び船舶に対する具体的周知方法等

※｛別紙　警戒船調書に記載し添付すること。｝

（ハ）気象、海象による中止基準の設定

（ニ）関係者に対する周知方法

（ホ）潜水作業に係る安全対策

添付書類（上記以外）

・緊急連絡体制

・使用船舶一覧（作業船等船舶を使用する場合）

・警戒船調書（警戒船を使用する場合）

提出部数：１部

その他

・許可を受けた工事（作業）に変更が生じたときは、事前に別途許可申請又は届け出　　　　 をすること。

許可申請となるもの：期間延長、区域変更、内容変更

届け出となるもの　：使用船舶の変更